**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2024/07/29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 2 | 项目名称 | TimeGenie |
| 迭代名称 | 技术深化与部署迭代 | 实际起止日期 | 2024/07/19 - 2024/07/29 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：  优化前端页面  完成GPT解析文件的接口  初步对部署系统进行性能测试  实现离线状态可用性  对集成测试、端到端测试、前后端自动化测试进行研究  实现的功能：  实现离线状态的可用性  实现前端界面逻辑的完善  进度：  基本符合预期进度  在预期进度上修改并加以实现  质量：  初步评审表明软件功能满足预期标准，功能需求清晰。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到的问题：  技术复杂度高，拖慢开发进度。  发生的变更：  优先处理关键部分，基本完成迭代要求。  是否需要返工：  需要对部分需求进行进一步确认和细化。  需要对界面原型进行小范围调整，确保符合用户体验和功能要求。 | | | |
| 经验和教训：  提前进行技术栈的学习，对项目有更清晰的整体把握，尽早确定技术栈。  加强测试，对系统的异常做出及时的反应。 | | | |