**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2024/07/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 2 | 项目名称 | TimeGenie |
| 迭代名称 | 最终上线与优化迭代 | 实际起止日期 | 2024/07/30- 2024/08/07 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：  完成对系统进行并发性能优化  完成后端单元测试自动化执行  完成性能测试、端到端测试、集成测试、系统测试  给出前端项目最终安装包  完成各类测试报告  完成项目总结报告  实现的功能：  实现并发性能优化  依据测试结果对项目进行调整  进度：  按计划完成对项目的各类测试并依据测试结果进行优化和修正。  完成相应的测试报告以及项目总结报告。  质量：  初步评审表明达成质量满足预期标准，功能需求清晰。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到的问题：  进行测试的过程中技术栈对于项目平台功能测试不支持。  测试过程中发现系统漏洞。  发生的变更：  重新选择适合于项目平台的技术栈或者对同一种测试采取多种技术栈。  针对测试过程发现的漏洞进行修复或者优化，在不影响总体功能和使用的情况下，必要时对需求稍加修改。 | | | |
| 经验和教训：  尽早开始技术栈的学习，熟悉项目框架并确定技术栈。  对于学习过的技术栈应保留足够的文档记录确保团队内部知识共享。  先进行主要的测试，确保项目功能的正确性和完整性。  团队合作的过程中，无法线下碰面当面讨论时，应及时在工作平台进行沟通，有效解决问题。 | | | |