**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2024/06/24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 2 | 项目名称 | TimeGenie |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2024/06/24 - 2024/07/02 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 确定项目基本需求 | 2024/06/24- 2024/06/25 | 全体组员 | | 2 | 完成软件需求规约和用例模型 | 2024/06/26- 2024/06/28 | 齐佳怡、骆镒妤、赵楷越 | | 3 | 绘制前端界面原型 | 2024/06/29- 2024/07/01 | 齐佳怡、骆镒妤、孙恬然 | | 4 | 编写初步软件架构文档 | 2024/07/02 | 齐佳怡、朱涵 | | | | |
| 预期成果：  1、软件需求规约（SRS）和用例模型文档  2、前端界面原型图  3、初步软件架构文档 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  **1、需求风险：用户需求不明确**  缓解措施：加强需求确认和用户访谈  应急措施：快速响应用户反馈，灵活调整需求  **2、前端界面质量风险**  缓解措施：定期进行小组对界面的评审  应急措施：快速迭代，小范围调整界面  **3、变更风险：调整频繁导致返工**  缓解措施：提前进行充分的需求调研和分析  应急措施：根据敏捷开发流程，快速适应变更需求 | | | |