**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2024/07/02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 2 | 项目名称 | TimeGenie |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2024/06/24 - 2024/07/02 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  **完成的任务：**  1、确定项目基本需求。  2、完成软件需求规约（SRS）和用例模型。  3、绘制前端界面原型。  4、编写初步软件架构文档。  **实现的功能：**  1、用户登录和注册功能需求确定。  2、日程管理和AI助手功能需求确定。  3、前端界面原型绘制，包括登录界面、日程显示界面和个人画像设置界面。  **进度：**  1、按计划完成了需求规约和界面原型的绘制。  2、提交了软件需求规约和用例模型、前端界面原型和初步软件架构文档。  **质量：**  1、初步评审表明需求规约和界面原型满足预期标准，功能需求清晰。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  **遇到的问题：**  1、需求收集过程中，部分用户需求不明确，需要进一步确认。  2、前端界面原型在用户体验方面需要进一步优化。  **发生的变更：**  1、根据用户反馈，对部分需求进行了调整和补充。  2、优化了界面原型，以提高用户体验和易用性。  **是否需要返工：**  1、需要对部分需求进行进一步确认和细化。  2、需要对前端界面原型进行小范围调整，确保符合用户体验要求。 | | | |
| **经验和教训：**  1、提前进行需求调研和用户访谈，有助于更准确地确定需求。  2、界面原型的绘制和展示能够直观地获取用户反馈，及时进行优化。  3、需求收集需要更加全面，避免后期频繁调整。  4、界面设计需要更多考虑用户体验，尽量在初期设计中充分考虑用户反馈。 | | | |